Informe Técnico-Financiero
Gobernanza y Gasto TIC

Representación IICA Chile

Horizonte presupuestario: 12 meses
Moneda: Peso chileno (CLP)
Audiencia objetivo: Dirección y Finanzas

Santiago de Chile, 27-05-2026

# 1. Resumen ejecutivo

Este informe propone una infraestructura de gobernanza de datos y de control del gasto TIC para la Representación IICA Chile, orientada a sostener la operación de plataformas digitales, reducir riesgo operacional y habilitar decisiones presupuestarias basadas en evidencia.

Decisión 1: aprobar presupuesto TIC anual centralizado con control mensual y umbrales de escalamiento.

Decisión 2: crear un Departamento de Gobernanza y Transformacion Digital (DGTD) con mandato formal sobre datos, IA, arquitectura y control de cartera.

Decisión 3: implementar práctica FinOps con reporting mensual en CLP y revisión de desvíos.

Monto referencial anual recomendado (escenario base operativo): CLP 12.660.000.

# 2. Objetivo, alcance y criterios de éxito

El alcance considera un modelo por capas: (i) núcleo de plataformas y datos de proyectos digitales en curso, (ii) operación y gobierno TIC, y (iii) capa transversal TIC opcional para servicios institucionales comunes.

Horizonte: 12 meses.

Moneda de gobierno: CLP.

Audiencia principal: Dirección y Finanzas.

Criterio de éxito: aprobación de presupuesto, comité de gobernanza y mecanismo de control operativo mensual.

# 3. Estado operacional actual (as-is)

La plataforma opera sobre una arquitectura web con Next.js, base de datos y servicios gestionados en Supabase, consumo de IA con Gemini y ejecución de automatizaciones mediante GitHub Actions. El repositorio evidencia una cadencia operativa diaria y semanal para ingesta y descubrimiento de información.

| Proceso | Frecuencia | Objetivo | Evidencia interna |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingesta de scrapers | Diaria (03:00 Chile) | Actualizar base de oportunidades y marcar obsolescencia | .github/workflows/ingest-scrapers.yml |
| AI Discovery | Semanal (lunes) | Descubrimiento asistido con guardrails de validación | .github/workflows/discover-projects.yml |
| Backfill embeddings | Operación periódica | Completar vectorización para búsqueda semántica | scripts/backfill-embeddings.ts |

# 4. Modelo de gobernanza de datos y TIC

Se recomienda evolucionar desde un esquema basado solo en comites a una capacidad institucional permanente: un Departamento de Gobernanza y Transformacion Digital (DGTD) con atribuciones formales, comites de apoyo y un sistema de control de costo-riesgo-valor. El diseño se alinea con ISO/IEC 38500:2024 y practicas FinOps.

## 4.1 Modelo institucional propuesto: DGTD

El DGTD se propone como unidad liviana pero con responsabilidad end-to-end sobre portafolio digital, gobernanza de datos, control FinOps y gestion de riesgo tecnologico. Los comites dejan de ser la estructura principal y pasan a ser instancias de validacion y escalamiento.

| Nivel | Estructura | Mandato principal | Dotacion referencial | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategico | Jefatura DGTD | Define estrategia digital anual, metas de costo/valor y criterios de priorizacion institucional | 1 jefatura | Direccion de Representacion |
| Tactico | Unidad FinOps y Portafolio | Consolida presupuesto TIC, opera showback, forecast trimestral y oficina de proyectos digitales (PMO) | 2 analistas | DGTD |
| Tactico | Unidad Arquitectura, Datos e IA Responsable | Administra politicas de datos/IA, controles de acceso, trazabilidad, continuidad y estandares de arquitectura | 2 especialistas | DGTD |
| Operacion | Enlaces TIC por area | Canalizan demanda, validan beneficios, levantan riesgos y aseguran adopcion de practicas | 0.2 FTE por area | Area funcional + DGTD |

## 4.2 Comites de apoyo (segunda linea de decision)

| Instancia | Proposito | Cadencia | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Consejo Directivo TIC-Finanzas | Aprobar decisiones de alto impacto (presupuesto, priorizacion, riesgos criticos) | Mensual | Acta con decisiones estrategicas y responsables |
| PMO Digital Operativa | Controlar avance, hitos, gasto real y medidas de correccion | Quincenal | Backlog priorizado y plan de acciones |
| Mesa de Riesgo de Datos e IA | Evaluar casos de uso IA, cumplimiento y excepciones de datos | Mensual | Registro de riesgos, excepciones y mitigaciones |

## 4.3 Modelo de decisiones y RACI clave

| Decision | A (Accountable) | R (Responsible) | C (Consulted) | I (Informed) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto TIC anual y reforecast trimestral | Direccion | Jefatura DGTD | Finanzas, PMO Digital | Areas usuarias |
| Priorizacion de iniciativas digitales | Jefatura DGTD | Unidad FinOps y Portafolio | Lideres de area | Consejo Directivo |
| Excepcion por sobreconsumo >20% | Direccion | Jefatura DGTD | Finanzas | Consejo Directivo |
| Aprobacion de uso de datos sensibles en IA | Jefatura DGTD | Unidad Arquitectura, Datos e IA | Legal/Compliance | Direccion |
| Plan de continuidad y pruebas de recuperacion | Jefatura DGTD | Unidad Arquitectura, Datos e IA | TI operativa | Direccion y Finanzas |

## 4.4 Politicas minimas

Clasificación de datos por criticidad y reglas de tratamiento por nivel.

Control de acceso, trazabilidad y revisión periódica de privilegios.

Política de uso de IA: datos permitidos/no permitidos, retención y registro de prompts críticos.

Plan de continuidad: respaldo, recuperación y pruebas periódicas de restauración.

Politica de arquitectura objetivo con estandares de integracion, observabilidad y seguridad por defecto.

# 5. Mecanismo presupuestario: Fondo TIC central

Se propone un Fondo TIC central con reglas de asignación transparentes, seguimiento mensual y capacidad de corrección ante variaciones de demanda o precio.

Distribución recomendada del fondo: 65% Run (operación), 20% Grow (mejora), 15% Reserva de riesgo.

Modelo de imputación: costos comunes centralizados + showback mensual por proyecto/unidad.

Escalamiento financiero: desvío >10% revisión directiva; desvío >20% plan de contención inmediato.

Administracion del fondo: DGTD (ejecucion) + Finanzas (control) + Direccion (aprobacion de excepciones).

# 6. Costeo técnico por capas y por operación

Los montos son referenciales y deben calibrarse con facturación real histórica. El objetivo es proveer un marco defendible para aprobación y seguimiento.

| Capa | Componente | Costo mensual | Costo anual | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Núcleo plataforma | Vercel (hosting/app) | CLP 210.000 | CLP 2.520.000 | Incluye crecimiento moderado |
| Núcleo plataforma | Supabase (DB/Auth/Storage) | CLP 260.000 | CLP 3.120.000 | Prod + staging |
| Núcleo plataforma | Gemini (uso IA) | CLP 90.000 | CLP 1.080.000 | Uso controlado por cuotas |
| Núcleo plataforma | GitHub Actions / CI | CLP 70.000 | CLP 840.000 | Pipelines + artefactos |
| Operación y gobierno | Observabilidad y soporte | CLP 190.000 | CLP 2.280.000 | Monitoreo y soporte operativo |
| Operación y gobierno | Seguridad y cumplimiento | CLP 140.000 | CLP 1.680.000 | Controles y hardening |
| Operación y gobierno | Reserva técnica | CLP 95.000 | CLP 1.140.000 | Incidentes y variaciones |
| Transversal opcional | Servicios TIC compartidos | CLP 420.000 | CLP 5.040.000 | Licencias/integraciones/soporte |

## 6.1 Escenarios presupuestarios (12 meses)

| Escenario | Descripción | Costo mensual | Costo anual | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base operativo | Capas núcleo + operación y gobierno | CLP 1.055.000 | CLP 12.660.000 | Aprobación mínima inmediata |
| Integral | Base + 60% capa transversal | CLP 1.307.000 | CLP 15.684.000 | Operación institucional ampliada |
| Crecimiento | Base + capa transversal completa + mayor reserva | CLP 1.875.000 | CLP 22.500.000 | Escalamiento y nuevos proyectos |

# 7. Control mensual, KPIs y FinOps

KPI 1: Gasto real mensual vs presupuesto aprobado (CLP y % desvío).

KPI 2: Forecast de cierre trimestral de gasto TIC.

KPI 3: Costo unitario por operación (ingesta, discovery, búsqueda, soporte).

KPI 4: Consumo IA por caso de uso y costo por resultado útil.

KPI 5: Incidentes por sobreconsumo y tiempo medio de contención.

KPI 6: Porcentaje de costos asignados con trazabilidad por proyecto.

## 7.1 Cadencia de control

| Hito | Fecha objetivo | Responsable | Salida esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre TIC mensual | T+3 hábil | Finanzas + TI | Reporte consolidado de gasto real |
| Comité Operativo FinOps | T+5 hábil | TI + Finanzas | Plan de acciones correctivas |
| Comité Directivo | Mensual | Dirección | Decisiones de ajuste/priorización |

# 8. Riesgos críticos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobrecosto por consumo inesperado | Alto | Alertas y límites de gasto por plataforma; playbook de contención en 24h | Unidad FinOps y Portafolio (DGTD) |
| Uso inadecuado de datos en IA | Alto | Política de datos para IA + controles de anonimización + revisión mensual | Unidad Arquitectura, Datos e IA (DGTD) |
| Opacidad de costos por proyecto | Medio | Showback mensual obligatorio y asignación por tags/centro de costo | DGTD + Finanzas |
| Dependencia de proveedor | Medio | Plan de portabilidad de datos y revisión semestral de arquitectura | Jefatura DGTD |

# 9. Hoja de ruta de implementación

## 9.1 Primeros 90 días

Dia 1-30: emitir resolucion interna para crear DGTD, definir mandato, RACI y baseline de costos.

Dia 31-60: designar jefatura interina DGTD, activar PMO digital y tablero FinOps con alertas por umbrales.

Dia 61-90: ejecutar primer ciclo completo de control, reforecast y comite directivo con decisiones formalizadas.

## 9.2 Ciclo anual

Reforecast trimestral.

Revisión semestral de riesgos y arquitectura.

Cierre anual con evaluación de valor generado y eficiencia del gasto TIC.

Evaluacion anual de madurez DGTD y ajuste de dotacion/capacidades.

# 10. Solicitud de decisión

Se solicita a Direccion y Finanzas aprobar: (i) la creacion del Departamento de Gobernanza y Transformacion Digital (DGTD), (ii) la implementacion del Fondo TIC central en escenario Base Operativo, y (iii) la transicion controlada al escenario Integral segun cumplimiento de KPIs y madurez de gestion de costos.

# 11. Referencias técnicas y normativas

ISO/IEC 38500:2024 - https://www.iso.org/search.html?q=ISO%2FIEC%2038500%3A2024

FinOps Framework - https://www.finops.org/framework/

FOCUS Specification - https://focus.finops.org/focus-specification/

NIST AI RMF - https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

NIST AI RMF 1.0 PDF - https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf

NIST AI 600-1 (GenAI profile) - https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf

OECD Recommendation - https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0406

Vercel Pricing - https://vercel.com/pricing

Supabase Pricing - https://supabase.com/pricing

Gemini API Pricing - https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

GitHub Actions Billing - https://docs.github.com/en/billing/managing-billing-for-github-actions/about-billing-for-github-actions

Tipo de cambio referencial - https://mindicador.cl/api

## Evidencia de operación en repositorio

.github/workflows/ingest-scrapers.yml

.github/workflows/discover-projects.yml

scripts/discover-projects.ts

scripts/run-scrapers.ts

scripts/backfill-embeddings.ts

prisma/schema.prisma

lib/utils/env.ts